**Retrospektive**

Was lief gut…

* Code für wichtige Klassen wurden relativ zügig umgesetzt.
* Aufteilung der Aufgaben zwischen den Gruppenmitgliedern war eindeutig und verlief ohne weitere Probleme.
* Jedes Mitglied hatte soweit eine Aufgabe die zu erledigen war.

Was lief nicht gut…

* Persistente Fehlermeldungen verhindern das austesten von der App.  
  => Projekt muss auf eine neuere Version von NET migriert werden.
* Unklarheiten in der vorhandene UML müssen noch aufgeklärt werden.   
  Evtl. fehlen noch Klassen die nicht aus der Aufgabe herausgekommen sind.